Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 108

Решение от 22 апреля 2016 г

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Дальневосточная, 108**

и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **На дату** | **Срок выполнения** |
| 1. | Гидроизоляция стен технического этажа. | 350 руб/м.п. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2015 г). | 7 000 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Приобретение новогодней елки и комплектующих. | 30 000 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Приобретение, монтаж спортивного инвентаря на детскую площадку. | 32 800 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 5. | Приобретение АКБ и ДИП (аккумуляторы и датчики) для пожарной сигнализации. | 9 464 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Монтаж магнитного замка на входную дверь в мусорокамеру. | 9 500 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 7. | Монтаж кнопочных пускателей системы пожаротушения. | 44 988,80 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 8. | Облицовка плиткой (керамической/резиновой) тамбура и крыльца входа в лифтовой холл. | 29 500 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 9. | Приобретение резервного циркуляционного насоса отопления в тепловой пункт. | 71 500 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 10. | Монтаж фотоэлементов для освещение мест общего пользования. | 9 500,0 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 11. | Монтаж ограждений по периметру газона. | 38 700,0 руб. | 01.10.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/