Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 106

Протокол №01 от 28 апреля 2017 г.

**План**

работ по текущему ремонту и дополнительным услугам на 2017 год общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 106**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **Срок выполнения** |
| 1. | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2016 г). | Утверждается советом МКД | 1-2 квартал 2017 г. |
| 2. | Приобретение, монтаж спортивного инвентаря на детскую площадку (перенос с 2016 г). | Утверждается советом МКД | 1-2 квартал 2017 г. |
| 3. | Ремонт домофонного комплекса | Утверждается советом МКД | 1-2 квартал 2017 г. |
| 4. | Облицовка плиткой (керамической/резиновой) тамбура и крыльца входа в лифтовой холл (перенос с 2016 г). | Утверждается советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |
| 5. | Ремонт электрощитового оборудования | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 6. | Модернизация и ремонт системы освещения МОП | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 7. | Ремонт системы ХВС и ГВС | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 8. | Ремонт системы отопления | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 9. | Модернизация и ремонт системы видеонаблюдения | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 10. | Ремонт лифтового оборудования | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 11. | Ремонт системы пожарной безопасности | Утверждается советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 12. | Монтаж ограждений по периметру газона. | Утверждается советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |
| 13. | Восстановление электропроводки в вент. камере (перенос с 2016 г.) | Утверждается советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |