Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. А. Невского, 15/3

Решение от 16 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Александра Невского, 15/3** и дополнительные услуги

на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Гидроизоляция выпусков трубопровода на техническом этаже. | 1 520,0 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа. | 17 993,92 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 3. | Монтаж системы освещения на спортивном корте. | 10 950,00 руб | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 4. | Монтаж ограждений детской площадки. | 750 руб./м.п. | 01.12.15 г. | 1-3 квартал  2016 г. |
| 5. | Установка системы видеонаблюдения ( в подъезд и перед подъездом 4 камеры). | 50 000 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал  2016 г. |
| 6 | Приобретение АКБ и ДИП ( аккумуляторы и датчики) для пожарной сигнализации. | 13 840 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал  2016 г. |
| 7. | Монтаж газонных ограждений . | 750 руб./м.п. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал  2016 г. |
|  |  |  |  |  |