Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Зверева, 1/3

Решение от 4 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Зверева, 1/3** и дополнительные услуги на 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
|  |  |  |
| 1. | Гидроизоляция выпусков трубопровода на техническом этаже. | 350 руб/м.кв. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Закрытие металлоконструкцией мусорной контейнерной площадки, с магнитным оборудованием СКУД (с магнитными ключами 1500 штук). | 7 056,5 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2.1. | Закрытие металлоконструкцией мусорной контейнерной площадки, со спец-замком (со спец-ключами 1500 штук). | 6 888,5 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Монтаж системы видеонаблюдения (4 камеры, регистратор 4-х канальный). | 57 100,05 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Приобретение АКБ, ДИП, (аккумуляторы, датчики) для пожарной сигнализации. | 11 240,0 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Монтаж кнопочных пускателей системы пожаротушения (гидранты). | 44 988,80 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 6. | Монтаж газонных ограждений. | 750 руб./м.п. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Модернизация линии освещения лестничного марша (установка системы автоматического вкл/выкл.). | 12 550,00 руб. | 01.07.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Приобретение и монтаж антискользящего покрытия на крыльца МКД | 9 800 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 9. | Монтаж магнитного замка на входную дверь в мусорокамеру. | 9 500 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/