*Приложение №2*

*К Протоколу № 01 от 04.09.2018г.*

*общего собрания собственников помещений*

*многоквартирного дома № 23 по адресу:*

 *г. Иркутск, ул. Александра Невского*

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск , ул. Александра Невского, 23

и дополнительные услуги на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 4 | Ремонт домофонного комплекса | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 5 | Ремонт лифтового оборудования | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 6 | Монтаж системы радиоохраны технического этажа | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 7 | Ремонт шлагбаума | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 8 | Ремонт системы видеонаблюдения | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2018 г. |
| 9 | Устройство нескользящего покрытия на ступенях крыльца | Утверждается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |
| 9 | Организация, и проведение работ по установке конструкций, ограничения скоростного режима на проезжей части внутридомовой территории МКД по Александра Невского, Советской и Карла Либкнехта | Утверждается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |
| 10 | Организация и проведение работ по шумоизоляции стенок корта во дворе МКД по Александра Невского, Советской и Карла Либкнехта | Утверждается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хо О.А./