Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 112

Протокол №01 от 28 апреля 2017 г.

**План**

работ по текущему ремонту и дополнительным услугам на 2017 год общего имущества

 собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 112**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **На дату** | **Срок выполнения** |
| 1. | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2016 г). | ~ 7 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-2 квартал 2017 г. |
| 2. | Приобретение, монтаж спортивного инвентаря на детскую площадку (перенос с 2016 г). | 32 800 руб. | 01.12.16 г. | 1-2 квартал 2017 г. |
| 3. | Облицовка плиткой (керамической/резиновой) тамбура и крыльца входа в лифтовой холл (перенос с 2016 г). | 29 500 руб. | 01.12.16 г. | 2-3 квартал 2017 г. |
| 4. | Ремонт электрощитового оборудования | ~ 20 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 5. | Модернизация и ремонт системы освещения МОП | ~ 30 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 6. | Ремонт системы ХВС и ГВС | ~ 40 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 7. | Ремонт системы отопления | ~ 40 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 8. | Ремонт домофонного комплекса | ~ 15 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 9. | Модернизация и ремонт системы видеонаблюдения | ~ 20 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 10. | Ремонт лифтового оборудования | от 10 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 11. | Ремонт системы пожарной безопасности | ~ 20 000 руб. | 01.12.16 г. | 1-4 квартал 2017 г. |
| 12. | Монтаж ограждений по периметру газона. | 38 700,0 руб. | 01.12.16 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 13. | Восстановление электропроводки в вент. камере (перенос с 2015 г.) | ~ 15 000 руб. | 01.10.16 г. | 2-3 квартал 2017 г. |