*Приложение №2*

*К Протоколу №01 от 03.09.2018*

*общего собрания собственников помещений*

*МКД №15/4 по адресу: г. Иркутск, ул. Александра Невского*

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Иркутск , ул. Александра Невского, 15/4

и дополнительные услуги на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 2. | Ремонт в системе ХВС, ГВС | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 3. | Ремонт в системе отопления | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 4. | Ремонт домофонного комплекса | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 5. | Ремонт лифтового оборудования | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 6. | Монтаж системы радиоохраны технического этажа. | Утверждается Советом МКД | 2- 3 квартал 2018 г. |
| 7. | Установка системы видеонаблюдения | Утверждается Советом МКД | 2- 3 квартал 2018 г. |
| 8. | Установка нового домофона на подъездные двери с выходом во двор, где расположена детская площадка | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 9. | Замена входной подъездной двери на незадымляемом переходе на усиленную | Утверждается Советом МКД | 2- 3 квартал 2018 г. |
| 10. | Закрытие мусорокамеры с целью проведения дезинфекции до полного избавления от грибка и плесени (вынос бытового мусора рассматривается на общую контейнерную площадку) | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2018 г. |
| 11. | Установка ограничения доступа в оба лифта на 1-ом этаже | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 12. | Устройство нескользящего покрытия на ступенях крыльца | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 13. | Ремонт шлагбаума. | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 14. | Установке столбиков для ограничения парковки машин возле мусорокамеры. | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2018 г. |
| 15. | Организация, и проведение работ по установке конструкций, ограничения скоростного режима на проезжей части внутридомовой территории. | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2018 г. |
| 16. | Организовать сброс воды со стояков в техническом этаже. | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2018 г. |
| 17. | Организация и проведение работ по шумоизоляции стенок корта во дворе МКД по Александра Невского, Советской и Карла Либкнехта | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2018 г. |

Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Щёголев И.В./

Секретарь собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гладченко Е.Ю./