**Согласовано:**

Генеральный директор

ООО УКМ «Новый город»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Мелёхин

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Советская, 35**

и дополнительные услуги на 2017 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Монтаж газонных ограждений. | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-3 квартал 2017 г. |
| 2. | Монтаж системы радиоохраны технического этажа (перенос с 2016 г.). | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 3. | Ремонт электрощитового оборудования | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 4. | Ремонт и усовершенствование системы освещения МОП (монтаж автоматическ. включения освещения, замена ламп и светильников на светодиодные и т.д.) | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 5. | Ремонт, усовершенствование системы видеонаблюдения | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 6. | Ремонт лифтового оборудования | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 7. | Ремонт, усовершенствование системы пожарной безопасности | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 8. | Замена контейнерного бака в мусорокамере МКД | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 9. |  Ремонт, усовершенствование шлагбаумов | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г.г. |
| 10. | Установка системы видеонаблюдения в кабинах лифтов в МКД | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г.г. |