Приложение № 2

к Протоколу № 01 от 03.09.2018 г.

 общего собрания собственников помещений

 МКД № 3/1 по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Иркутск , ул. Рабочего Штаба, 3/1

и дополнительные услуги на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования | Согласование с советом МКД (по факту) | 1-4 квартал 2018 г. |
| 2. | Антикоррозийная защита труб системы ХВС, ГВС | 12000 | 1-4 квартал 2018 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (замена теплообменника) | 113000/на 3/1 и 3/2 | 1-4 квартал 2018 г. |
| 4. | Ремонт системы домофонного комплекса | Согласование с советом МКД(по факту) | 1-4 квартал 2018 г. |
| 5. | Косметический ремонт подъезда (1,2 подъезд) | 319378,98 | 1-4 квартал 2018 г. |
| 6. | Ремонт системы освещения МОП | 55023,23 | 1-4 квартал 2018 г. |
| 7. | Модернизация системы видеонаблюдения |  | 1-4 квартал 2018 г. |
| 8. | Ремонт кровли |  | 1-4 квартал 2018 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО Совет МКД