Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/2

Решение от 21 марта 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Рабочего Штаба, 3/2,** и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |
| **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Приобретение и монтаж АКБ (аккумуляторы) для бесперебойной работы системы наружного видеонаблюдения в ЖК «Светлый». Приобретение и монтаж дополнительных видеорегистратора и видеокамер системы видеонаблюдения в ЖК «Светлый». | 8 445,88 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже. | 6 840 руб. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Ремонт фасада МКД (отбивка старой шпатлевки , шпатлевание, покраска). | 11 781,40 руб. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 5. | Замена задвижек в водомерном узле | 14 301,01 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, пускателей, кранов шаровых в тепловом пункте. | 28 880 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на систему отопления | 32 115 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
|  | Замена шлагбаума расположенного на прилегающей территории к МКД, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/2. Установка камеры видеонаблюдения на шлагбаум. | 7314,63 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Ремонт оголовок вентиляционных шахт. | 2 700 руб/шахта | 2-3 квартал 2016 г. |
| 9. | Ремонт мягкой кровли. | 98 850,00 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 10. | Модернизация индивидуального теплового пункта (подачи ГВС в помещения) Установка циркуляционного насоса на систему горячего водоснабжения | 44 550,00 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 11. | Ремонт фасадной плитки МКД. | 10 000,00 руб. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 14. | Замена системы домофон, замена трубки домофона в квартире | 430945,00 | 2-3 квартал 2016 г. |
| 15. | Косметический ремонт тамбуров первого этажа подъездов МКД. | 17 000 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/