*Приложение №2*

*К Протоколу №1 от 02.07.2018г.*

*общего собрания собственников помещений*

*многоквартирного дома № 48/3 по адресу:*

*г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская*

 **Согласовано:**

 Генеральный директор

 ООО УКМ «Новый город»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Карбуков

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск , ул. Старо-Кузьмихинская, 48/3

и дополнительные услуги на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Замена светильников на светодиодные с датчиками движения | 63649,21 руб. | 2-4 квартал 2018 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС | По согласованию с Советом МКД | По факту  |
| 3. | Ремонт системы отопления (замена кранов, регулятора перепада давления) | 27822,29 руб | 2 квартал 2018 г. |
| 4. | Ремонт домофонного комплекса | По согласованию с Советом МКД | По факту  |
| 5. | Ремонт лифтового оборудования | По согласованию с Советом МКД | По факту  |
| 6. | Частичное оштукатуривание, шпатлевание и покраска стен лифтового холла на 1 этаже. | 39429,4 руб. | 2-4 квартал 2018 г. |

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зайцева З.П./