Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 289/3

Решение от 29 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Байкальская, 289/3** и дополнительные услуги на 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
|  |  |  |
| 1. | Гидроизоляция выпусков трубопровода на техническом этаже. | 350 руб/м.кв. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Гладкая облицовка керамогранитом полов и стен лифтового холла и крылец (материал, ФОТ). | 1 300,32 руб./м.кв. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Закрытие металлоконструкцией мусорной контейнерной площадки, с магнитным оборудованием СКУД (с магнитными ключами 1000 штук). | 8 850,6 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 3.1. | Закрытие металлоконструкцией мусорной контейнерной площадки, со спец-замком (со спец-ключами 1000 штук). | 7 980,5 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 4. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа. | 19 115,96 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 5. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на отопление. | 31 450 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Организация спортивной площадки. | 8 492,25 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на 2-х детских площадках. | 5 434,88 руб. | 01.07.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Монтаж лежачих полицейских. | 8 500,00 руб. | 01.07.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/