Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.78

Решение от 11 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Красноказачья,78**

 на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
|  1. | Гидроизоляция стен технического этажа. | 350 руб/м.кв. |  01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже. | 7 000 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Приобретение новогодней елки и комплектующих. | 17 150 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Приобретение и монтаж антискользящего покрытия на крыльца МКД  | 13 802 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 5. | Приобретение АКБ и ДИП (аккумуляторы и датчики) для пожарной сигнализации. | 9 482 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Монтаж на входную дверь в мусорокамерумагнита и системы открывания двери | 18 900 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 7. | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения (2 камеры внешние + 2 камеры внутренние + 1 видеорегистратор на 4 канала + расходный материал + ФОТ). | 44 600 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/