Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, 30/7

Решение от 12 августа 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений и дополнительным услугам в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, 30/7 **на 2016 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **На дату** | **Срок выполнения** |
| 1. | Приобретение, монтаж оборудования радио-охраны для технического этажа и выхода на кровлю. | 61 770,95 руб. | 01.10.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже. | 7 400 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Монтаж системы видеонаблюдения (камеры 2 уличного – 2 внутреннего, регистратор 4 канальный) | 48 900 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Приобретение АКБ и ДИП (аккумуляторы и датчики) для пожарной сигнализации. | 13 800 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Приобретение новогодней елки (6м) и комплектующих. | 40 000 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 6 | Установка фонарей уличного предподъездного освещения с датчиками (день/ночь) | 18 336 р.88к. | 01.05.16 г. | 2-3 квартал  2016 г. |
| 7 | Освещение детской площадки и корта | Основание – решение Совета МКД | | |
| 8 | Монтаж магнитного замка на входную дверь в мусорокамеру. | 10 000 р. | 01.05.16 г. | 2-3 квартал  2016 г. |