Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова,30/7

Протокол № 02 от 11 декабря 2017 г.

 **План-проект**

работ по текущему ремонту и дополнительным услугам на 2017 год общего имущества

 собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Безбокова, 30/7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт и модернизация видеонаблюдения  | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 2. | Замена пластиковых дверей (взамен сгоревших) в 1 подъезде | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 3. | Монтаж защитных козырьков над подъемником для людей с ограниченными возможностями. | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 4. | Ремонт электрощитового оборудования. | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 5. | Ремонт и усовершенствование системы освещения МОП (монтаж автоматического включения освещения, замена ламп и светильников на светодиодные и т.д.) | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 6. | Ремонт системы пожарной сигнализации | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 7. | Ремонт лифтового оборудования | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |
| 8. | Косметический ремонт подъездов (2 подъезд) | Согласно утвержденной Советом МКД сметы | 3-4 квартал 2017 г. |

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_