**Согласовано:**

Генеральный директор

ООО УКМ «Новый город»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Карбуков

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**План**

работ по текущему ремонту и дополнительным услугам на 2017 год общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Ямская, 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
|  | Установка датчиков затопления на техническом этаже (перенос с 2016 г). | Утверждается Советом МКД | 1-2 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт фасада и отмостки МКД (отбивка старой шпатлевки, шпатлевание, покраска) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, пускателей, кранов шаровых в ИТП, ВУ. Переврезка циркуляционного насоса в ИТП (перенос с 2016 г). | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт вентиляции | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт электрощитового оборудования | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт системы освещения МОП | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт системы ХВС и ГВС | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт системы отопления | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт домофонного комплекса | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Ремонт лифтового оборудования | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Установка «лежачих полицейских» в ЖК «Новый город-2» | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  | Замена малых архитектурных форм на детской площадке | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
|  |  |  |  |