План работ на 2013 год

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/3

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность или срок выполнения работ | Планируемые затраты, руб. | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов | постоянно в соответствии с договором управления | 85 170,29 | выполнено |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период | постоянно | 195 203,95 | выполнено |
| 3 | Содержание придомовой территории | постоянно | 133 839,02 | выполнено |
| 4 | Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома | постоянно | 61 364,93 | выполнено |
| 5 | Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов | постоянно | 170 869,58 | выполнено |
| 6 | Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения | постоянно | 35 443,54 | выполнено |
| 7 | Содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии | постоянно | 22 747,34 | выполнено |
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Постоянно по графику | 79 351,20 | выполнено |
| 9 | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических помещений | постоянно | 122 729,86 | выполнено |
| 10 | Информационно-диспетчерское и аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 30 153,46 | выполнено |
| 11 | Итого планируемые расходы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  | 936 873,17 |  |
| Работы по текущему ремонту |
| 1. | Устройство полов из керамогранита на пол в подъезде дома в местах расположения квартир и лифтовой зоны, включая помещения мусоропроводных приемников; Незадымляемые переходы (переходы с лестничного марша в лифтовую зону) отшлифовать и покрыть лаком или мастикой. Рассмотрение и утверждение Советом многоквартирного дома сметы. | 2 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
|  |  | 3 квартал |  |  |
| 2. | Произвести отделку стен первого этажа лифтового холла плиткой | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
| 3. | Замена входной двери в подъезд, поручить Совету многоквартирного дома утвердить смету затрат на установку двери (в сентябре). | 2 квартал – по согласованию с Советом МКД | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| 4. | Установка металлических ограждений газонов, их покраска за счет средств статьи текущего ремонта, с последующим озеленением газонов | 3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
| 5. | Переоборудование освещения внутри подъезда многоквартирного дома: замена существующих светильников с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| 6. | Установка системы видеонаблюдения в доме. | 2,3 квартал | Будут определены по согласованию с Советом МКД | выполнено |
| 7. | Установка металлического ограждения о стороны нежилых помещений. | 2,3 квартал | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 8. | Работы по отводу ливневых вод от дома | 3 квартал | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 10. | Приобретение сборно-разборной искусственной ёлки для проведения новогодних мероприятий за счет средств собственников всего Жилого комплекса «Новый город-7» | 3 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | выполнено |
| Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией |
|  | Меры по снижению расходов на работы (услуги) |  |  |  |
| 1 | В рамках программы по энергосбережению - выполнение работ по переоборудованию освещения внутри подъезда многоквартирного дома: заменить существующие светильники с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2,3 квартал | Сметная стоимость будет определена после представления сметы Совету дома и принятие им соответствующего решения | выполнено |
| 2 | Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы). | постоянно | По мере приобретения товаров | выполнено |
| 3 | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги). | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | выполнено |
| 4 | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты | постоянно | По графику | выполнено |
| 5 | Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.) | постоянно | По мере поступления заявок | выполнено |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества. | При проведении общих собраний (встреч) | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | выполнено |
| 7 | Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации) | постоянно | По мере проведения встреч | выполнено |
| 8 | Механизация и автоматизация труда. | Постоянно | По мере приобретения | выполнено |