**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Иркутск, ул. Безбокова, 30/7

и дополнительные услуги на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (в рамках подготовки к отопительному сезону) | 10441,73 руб. | 2-3 квартал 2019 г. |
| 4. | Ремонт лифтового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 5. | Обслуживание видеонаблюдения | 2000 руб/мес |  |
| 6. | Организация безопасности жилого дома ООО «Центр Мониторинга «Сова» | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 7. | Косметический ремонт 1этажа, незадымляемых лестниц, балконов | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |