Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 289/1

Решение от 29 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Байкальская, 289/1** и дополнительные услуги на 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
|  |  |  |
| 1. | Гидроизоляция выпусков трубопровода на техническом этаже. | 350 руб/м.кв. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Гладкая облицовка керамогранитом полов и стен лифтового холла и крылец (материал, ФОТ). | 1 300,32 руб./м.кв. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Закрытие металлоконструкцией мусорной контейнерной площадки, с магнитным оборудованием СКУД (с магнитными ключами 1000 штук). | 40 094,8 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 3.1. | Закрывание металлоконструкцией мусорной контейнерной площадки, со спец-замком (со спец-ключами 1000 штук). | 38 850,95 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 4. | Монтаж системы радио-охраны технического этажа. | 19 811,96 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 5. | Приобретение АКБ, ДИП, ИПР (аккумуляторы, датчики, извещатели пожарной сигнализации) для пожарной сигнализации. | 30 400 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на отопление. | 71 450 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Монтаж кнопочных пускателей системы пожаротушения (гидранты). | 44 988,80 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 8. | Организация спортивной площадки. | 15 983,25 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 9. | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на 2-х детских площадках. | 10 229,28 руб. | 01.07.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 10. | Замена входных дверей в кол-ве 2-х штук, тамбурных дверей в кол-ве 2-х штук. | 109 000,00 руб. | 01.07.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 11. | Модернизация линии освещения лестничного марша (установка системы автоматического вкл/выкл.). | 5 550,00 руб. | 01.07.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/