План работ на 2013 год

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.. 15

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность или срок выполнения работ | Планируемые затраты, руб. | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов | постоянно в соответствии с договором управления | 72 744,36 | выполнено |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период | постоянно | 152 763,16 | выполнено |
| 3 | Содержание придомовой территории | постоянно | 98 418,84 | выполнено |
| 4 | Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома | постоянно | 48 353,60 | выполнено |
| 5 | Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов | постоянно | 113 823,53 | выполнено |
| 6 | Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения | постоянно | 17 544,23 | выполнено |
| 7 | Содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии | постоянно | 18 400,04 | выполнено |
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Постоянно по графику | 48 353,60 | выполнено |
| 9 | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических | Постоянно | 83 869,97 | выполнено |
| 10 | Итого планируемые расходы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  | 654 271,33 |  |
| Работы по текущему ремонту: |  |  |  |
| 1. | Устройство полов из керамогранита на лестничных площадках подъезда и лифтовых холлах на этажах. | 3 квартал | Определяются после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
|  |  | 2 квартал |  |  |
| 2. | Замена тамбурной двери на металлопластиковую. | 3 квартал, 2 квартал | Определяются после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| 3. | Приобретение сборно-разборной искусственной ёлки для проведения новогодних мероприятий за счет средств собственников всего Жилого комплекса «Новый город-3» (8 домов). | 4 квартал | Будут определены по согласованию с Советом дома | выполнено |
| 4. | Работа с застройщиком по вопросам благоустройства придомовой территории | Первый - второй квартал 2013г. | В рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 5. | Ремонт почтовых ящиков | 1 квартал |  | выполнено |
| 6 | Устранение провалов на придомовой территории. | Третий квартал | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 7 | Ревизия батарей в квартире № 27 | 2 квартал |  | выполнено |
| 8 | Нанесение разметки на придомовой территории парковочных мест для автотранспорта | 3 квартал | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 9 | Размещение информационной доски в лифт. | Второй квартал | в пределах 2500 рублей | выполнено |
| 10 | Замена доводчика на входную дверь в подъезда. | 1 квартал | в пределах 750 рублей | выполнено |
| Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией |
|  | Меры по снижению расходов на работы (услуги) |  |  |  |
|  | Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы). | постоянно | По мере приобретения товаров | выполнено |
|  | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги). | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | выполнено |
|  | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты | постоянно | По графику | выполнено |
|  | Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.) | постоянно | По мере поступления заявок | выполнено |
|  | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества. | При проведении общих собраний (встреч) | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | выполнено |
|  | Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации) | постоянно | По мере проведения встреч | выполнено |
|  | Механизация и автоматизация труда. | Постоянно | По мере приобретения | выполнено |