***Приложение №******1***

*К Протоколу №01*

*общего собрания собственников помещений*

*в многоквартирном доме, расположенном по адресу:*

 ***г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 106,***

 ***проведенного в форме очного голосования 11.05.2022 г.***

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск, ул. Дальневосточная, 106

и дополнительные услуги на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2022 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2022 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (в рамках подготовки к отопительному сезону) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2022 г. |
| 4. | Ремонт лифтового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2022 г. |
| 5. | Косметический ремонт водомерного узла. | Согласно локально-ресурсному сметному расчету | 2-3 квартал 2022 г. |
| 6. | Косметический ремонт в электрощитовой. | Согласно локально-ресурсному сметному расчету | 2-3 квартал 2022 г. |
| 7. | Косметический ремонт фасада. | Согласно локально-ресурсному сметному расчету | 2-3 квартал 2022 г. |
| 8. | Косметический ремонт тамбура в лифтовом холле на 1 этаже (плитка) | Согласно локально-ресурсному сметному расчету | 2-3 квартал 2022 г. |
| 9. | Косметический ремонт лестничного марша незадымляемого перехода (включая тамбур) (со 2 по 16 этаж) | Согласно локально-ресурсному сметному расчету | 2-3 квартал 2022 г. |

Председатель собрания / /