*Приложение №3*

*К Протоколу №1 от 27.06.2018*

*общего собрания собственников помещений*

*МКД №104 по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная*

 **Согласовано:**

 Генеральный директор

 ООО УКМ «Новый город»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Карбуков

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 104

и дополнительные услуги на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
|  | Устройство для очистки обуви от снега и грязи как пандус поворотным механизмом | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |
|  | Устройство навеса из поликарбоната над основным выходом | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г.. |
|  | Восстановление электрики, кабеля питания электродвигателей дымоудаления в вентиляционной камере | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г.. |
|  | Ремонт фасада мусорокамеры . | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |
|  | Изготовление и установка ограждения газона, 99,3м. | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г.. |
|  | Ремонт системы отопления на основании Акта осмотра от 26 марта 2018г. №8 (кран с воздушным выпуском Ду15 -4шт., Заглушка Нар.рез. Ду15- 2 шт. | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |
|  | Косметические работы. Покраска лавочек, урн, стойки фонарей освещения | Согласовывается Советом МКД | 3-4 квартал 2018 г. |

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лысанова М.Е./