План работ на 2013 год

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/13

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность или срок выполнения работ | Планируемые затраты, руб. | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов | постоянно в соответствии с договором управления | 179 956,72 | Выполнено |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период | постоянно | 371 844,26 | Выполнено |
| 3 | Содержание придомовой территории | постоянно | 251 541,71 | Выполнено |
| 4 | Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома | постоянно | 123 285,26 | Выполнено |
| 5 | Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов | постоянно | 343 011,42 | Выполнено |
| 6 | Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения | постоянно | 73 573,46 | Выполнено |
| 7 | Содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии | постоянно | 45 734,86 | Выполнено |
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | постоянно по графику | 146 152,69 | Выполнено |
| 9 | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических и чердачных помещений | постоянно | 200 835,67 | Выполнено |
| 10 | Информационно-диспетчерское и аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 56 671,45 | Выполнено |
| 11 | Итого планируемые расходы по управлению и содержанию многоквартирного дома |  | 1 792 607,51 |  |
| Работы по текущему ремонту |
| 1. | Устройство полов из керамогранита на пол в подъезде дома в местах расположения квартир и лифтовой зоны, включая помещения мусоропроводных приемников; Незадымляемые переходы (переходы с лестничного марша в лифтовую зону) отшлифовать и покрыть лаком или мастикой. | 3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
|  |  | 2 квартал |  |  |
| 2. | Отделка стен первого этажа лифтового холла плиткой. | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Перенесено на 2014г |
| 3. | Замена при входе в подъезды дома тамбурные деревянные двери на металлопластиковые. | 2 квартал – по согласованию с Советом МКД | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Выполнено |
| 4. | Приобретение сборно-разборной искусственной ёлки для проведения новогодних мероприятий за счет средств собственников всего Жилого комплекса «Новый город-7» | 4 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | Выполнено |
| 5. | Переоборудование освещения внутри подъезда многоквартирного дома: замена существующих светильников с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | Выполнено |
| 6. | Оборудование подъезда многоквартирного дома системой видеонаблюдения. Совету рассмотреть предложенные ООО УКМ "Новый город" варианты, утвердить смету затрат. | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | Выполнено |
| Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией |
|  | Меры по снижению расходов на работы (услуги) |  |  | Выполнено |
| 1 | В рамках программы по энергосбережению - выполнение работ по переоборудованию освещения внутри подъезда многоквартирного дома: заменить существующие светильники с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2,3 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | Выполнено |
| 2 | Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы). | постоянно | По мере приобретения товаров | Выполнено |
| 3 | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги). | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | Выполнено |
| 4 | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты | постоянно | По графику | Выполнено |
| 5 | Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.) | постоянно | По мере поступления заявок | Выполнено |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества. | При проведении общих собраний (встреч) | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | Выполнено |
| 7 | Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации) | постоянно | По мере проведения встреч | Выполнено |
| 8 | Механизация и автоматизация труда. | Постоянно | По мере приобретения | Выполнено |