План работ на 2013 год

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 48/4

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность или срок выполнения работ | Планируемые затраты, руб. | Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов | постоянно в соответствии с договором управления | 33 942,91 | выполнено |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период | постоянно | 94 031,04 | выполнено |
| 3 | Содержание придомовой территории | постоянно | 71 555,33 | выполнено |
| 4 | Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома | постоянно | 73 390,08 | выполнено |
| 5 | Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов | постоянно | 151 825,73 | выполнено |
| 6 | Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения | постоянно | 45 868,80 | выполнено |
| 7 | Содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии | постоянно | 41 740,61 | выполнено |
| 8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | постоянно по графику | 97 241,86 | выполнено |
| 9 | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических и чердачных помещений | постоянно | 48 162,24 | выполнено |
| 10 | Итого планируемые расходы по управлению и содержанию многоквартирного дома | постоянно | 657 758,59 |  |
| Работы по текущему ремонту |  |  |
| 1 | Переоборудование освещения внутри подъезда многоквартирного дома: заменить существующие светильники с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| 2 | Приобретение сборно-разборной искусственной ёлки для проведения новогодних мероприятий за счет средств собственников всего Жилого комплекса ЖК «Кузьминки». Совету многоквартирного дома рассмотреть вопрос о порядке возмещения затрат. | 4 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | выполнено |
| 3 | Косметический ремонт подъезда дома и помещений теплового пункта | 2 квартал | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 4 | Утепление входных дверей в подвал. | 3 квартал | Будут определены по согласования с Советом МКД | выполнено |
| 5 | Реконструкция системы вентиляции | 2 квартал | в рамках гарантированных обязательств застройщика | выполнено |
| 6 | Проведение мероприятий по оценке технического состояния пожарной сигнализациизации | 3 квартал | в рамках статьи обслуживание пожарной сигнализации | выполнено |
| 7 | Замена входной двери в подъезд дома(лифтовой холл) | 2 квартал | Будут определены по согласованию с Советом МКД | выполнено |
| Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией |
|  | Меры по снижению расходов на работы (услуги) |  |  |  |
| 1 | В рамках программы по энергосбережению переоборудование освещения внутри подъезда многоквартирного дома: замена существующих светильников с лампой накаливания на люминесцентные светильники. | 2,3 квартал | Утверждается после утверждения сметы Советом дома | выполнено |
| 2 | Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы). | постоянно | По мере приобретения товаров | выполнено |
| 3 | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги). | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | выполнено |
| 4 | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты | постоянно | По графику | выполнено |
| 5 | Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.) | постоянно | По мере поступления заявок | выполнено |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества. | При проведении общих собраний (встреч) | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | выполнено |
| 7 | Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации) | постоянно | По мере проведения встреч | выполнено |
| 8 | Механизация и автоматизация труда. | Постоянно | По мере приобретения | выполнено |