**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск , ул. Старо-Кузьмихинская, 48/3

и дополнительные услуги на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электро/щитового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 3. | Ремонт систему отопления (в рамках подготовки к отопительному периоду) | 2298,33 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 4. | Предоставление АО «Эр-Телеком Холдинг» (Дом. ру) права на монтаж, размещение контроля и управления доступом в места общего пользования с последующим оказанием услуг по обслуживанию оборудования. | Утверждается собственниками МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 5. | Ремонт лифтового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 6. | Ремонт холла 1 этаж | 125589 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 7 | Ремонт видеонаблюдения | 13171,04 руб | 2-3 квартал 2019 г |
| 8 | Охранное сопровождение «Сова» | ̴13800 руб/месяц | 1-4 квартал 2019 г |