Утвержден общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 45

Решение от 18 апреля 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Партизанская, 47 ,** и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |  |
| **Стоимость работ** | **Цена на дату** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Гидроизоляция стен технического этажа. | 1 550 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже. | 6 840 руб. | 01.12.15 г. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Ремонт фасада и отмостки МКД (отбивка старой шпатлевки, шпатлевание, покраска). | 9 406,95 руб. | 01.12.15 г. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, пускателей, кранов шаровых в ИТП, ВУ. Переврезка циркуляционного насоса в ИТП. | 35 700 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Приобретение циркуляционного насоса на отопление. | 23 105 руб. | 01.12.15 г. | 2-3 квартал 2016 г. |