Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1

Решение от 21 марта 2016 г.

**План**

работ по текущему ремонту на 2016 год общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, **ул. Рабочего Штаба, 3/1,** и дополнительные услуги на 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Виды работ.** |  |  |
| **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Приобретение и монтаж АКБ (аккумуляторы) для системы наружного видеонаблюдения на ЖК «Светлый». | 8 445,88 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 2. | Установка датчиков затопления на техническом этаже | 6 840 руб. | 1-2 квартал 2016 г. |
| 3. | Ремонт фасада МКД (отбивка старой шпатлевки, шпатлевание, покраска) | 11 781,40 руб. | 1-4 квартал 2016 г. |
| 4. | Замена задвижек в водомерном узле | 14 301,01 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 5. | Замена обратных клапанов, предохранительных клапанов, пускателей, кранов шаровых в тепловом пункте. | 28 880 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 6. | Приобретение резервного циркуляционного насоса на систему отопления | 32 115 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 7. | Замена шлагбаума расположенного на прилегающей территории к МКД, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/2. Установка камеры видеонаблюдения на шлагбаум | 10326 рублей | 2-3 квартал 2016 г. |
| 8. | Ремонт оголовок вентиляционных шахт. | 2 700 руб/шахта | 2-3 квартал 2016 г. |
| 9. | Ремонт мягкой кровли. | 44 120 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 10. | Модернизация индивидуального теплового пункта (подачи ГВС в помещения) Установка циркуляционного насоса на систему горячего водоснабжения. | 44 550,00 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 11. | Ремонт отмостки МКД. | 14 850,00 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 12. | Замена системы домофон, замена трубки домофона в квартире | 63 554, 00 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |
| 13. | Косметический ремонт тамбуров первого этажа подъездов МКД. | 25000 руб. | 2-3 квартал 2016 г. |

Председатель совета многоквартирного дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/