**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск, ул. Дальневосточная, 106

и дополнительные услуги на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (в рамках подготовки к отопительному сезону) | 16109,94 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 4. | Предоставление АО «Эр-Телеком Холдинг» (Дом. ру) права на монтаж, размещение контроля и управления доступом в места общего пользования с последующим оказанием услуг по обслуживанию оборудования. | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 5. | Ремонт лифтового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 6. | Косметический ремонт тамбура в лифтовый холл | 6287,61 | 1-4 квартал 2019 г. |
| 7. | Облицовка стен фасада керамогранитом, ремонт фасада | 79845,74 | 2-3 квартал 2019 г. |
| 8. | Монтаж линии освещения лестниц | 48402,07 | 2-3 квартал 2019 г. |
| 9. | Монтаж системы видеонаблюдения ООО «АТОЛЛ» | счет № 10 от 29.03.2019 82 961 руб. | 2-3 квартал 2019 г. |
| 10. | Организация безопасности жилого дома ООО «Центр Мониторинга «Сова» | Коммерческое предложение 10800 – 18600 руб. | 2-3 квартал 2019 г. |
| 11. | Установка металлического пандуса для заезда колясок ООО «ДЕЛОМЕТАЛЛ  | счет № 80 от 02.04.19 9600 руб. | 2-3 квартал 2019 г. |
| 12. | Монтаж спортивной площадки | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |