**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск, ул. Дыбовского, 8/1

и дополнительные услуги на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** |  | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электрощитового оборудования (по необходимости) | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (по необходимости) | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (в рамках подготовки к отопительному сезону) | За | 8157,49 руб. | 2-3 квартал 2019 г. |
| 4. | Предоставление АО «Эр-Телеком Холдинг» (Дом.ру) права на монтаж, размещение контроля и управления доступом в места общего пользования с последующим оказанием услуг по обслуживанию оборудования. | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 5. | Ремонт лифтового оборудования (по необходимости) | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 6. | Косметический ремонт подъезда | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 7. | Модернизация системы видеонаблюдения | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 8. | Модернизация системы пожаротушения и дымоудаления | За | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
|  | Установка футбольных ворот (с сеткой) на территории ЖК «Новый город - 7».  | против | 26 800(ориентировочно) | 2-3 квартал 2019 г. |
| 7. | Установка спортивной площадки для взрослых на территории ЖК «Новый город - 7».  | за | 196 000(ориентировочно) | 2-3 квартал 2019 г. |
| 8. | Установка защитной сетки по обе стороны корта (над воротами) на территории ЖК «Новый город - 7». | против | от 55 до 275 руб./кв.м.(ориентировочно) | 2-3 квартал 2019 г. |