Утвержден общим собранием собственников помещений

 в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 47/2

Протокол № 01 от 31 мая 2017 г.

**План**

работ по текущему ремонту и дополнительным услугам на 2017 год общего имущества

 собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**г. Иркутск, ул. Депутатская, 47/2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ.** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Монтаж газонных ограждений на детской площадке | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 2-3 квартал 2017 г. |
| 2. | Ремонт электрощитового оборудования (замена трансформаторов тока и т.д.) | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 3. | Ремонт и усовершенствование системы освещения МОП (монтаж автоматического включения освещения, замена ламп и светильников на светодиодные и т.д.) | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 4. | Ремонт, внесение изменений в системы ХВС и ГВС | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 5. | Ремонт, внесение изменений в работу системы отопления | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 6. | Ремонт лифтового оборудования | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 7. | Ремонт домофонного комплекса (монтаж доводчика с подогревом, ремонт платы панели вызова и т.д.) | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 8. | Установка системы контроля доступа в лифты | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |
| 9. | Косметический ремонт первого этажа лифтового холла | Согласно утвержденной сметы Советом МКД | 1-4 квартал 2017 г. |