**План**

работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Иркутск, ул. Дальневосточная, 112

и дополнительные услуги на 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Стоимость работ** | **Планируемый срок выполнения** |
| 1. | Ремонт электро/щитового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 2. | Ремонт системы ХВС, ГВС (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 3. | Ремонт системы отопления (в рамках подготовки к отопительному сезону) | 18431,84 руб. | 2-3 квартал 2019 г. |
| 4. | Предоставление АО «Эр-Телеком Холдинг» (Дом. ру) права на монтаж, размещение контроля и управления доступом в места общего пользования с последующим оказанием услуг по обслуживанию оборудования. | Утверждается Собственниками МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 5. | Ремонт лифтового оборудования (по необходимости) | Утверждается Советом МКД | 1-4 квартал 2019 г. |
| 6. | Замена светильников на лестнице | 26707,47 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 7. | Замена светильников в лифтовых холлах | 27014,85 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 8. | Замена светильников на квартирных площадках | 61099,5 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 9. | Косметический ремонт на лестнице и квартирных площадках | Утверждается Советом МКД | 2-3 квартал 2019 г. |
| 10. | Установка камер видеонаблюдения  | Утверждается Советом МКД  | 2-3 квартал 2019 г. |
| 11. | Замена аккумуляторов пожарной сигнализации | 41050,0 руб | 2-3 квартал 2019 г. |
| 12. | Организация безопасности жилого дома ООО «Центр Мониторинга «Сова» | Коммерческое предложение 10800 – 18600 руб. | 2-4 квартал 2019 г. |
| 13. | Монтаж спортивной площадки | Утверждается Советом МКД | 2-4 квартал 2019 г. |